DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Evaluación Final Transversal (EFT)

Predicción de churn con IA sobre un pipeline DataOps: proyecto completo, infraestructura, monitoreo, gobernanza y estrategia de despliegue

| Asignatura | ITY1101 — Gestión de Datos para IA |
| --- | --- |
| Sección | 003V |
| Proyecto | Telco Customer Churn — predicción de abandono de clientes |
| Integrantes | Benjamín Heresmann — Ingeniero de Datos Diego Hernández — Ingeniero de BD / DataOps |
| Metodología | PMBOK híbrido (predictivo + adaptativo) |
| Entrega | Julio 2026 |

# Índice

1. Resumen ejecutivo y valor para la organización

2. Metodología PMBOK y plan de gestión del proyecto

3. Desarrollo del proyecto — Fase 1: pipeline DataOps

4. Desarrollo del proyecto — Fase 2: modelo de IA y análisis de rendimiento

5. Requerimiento de infraestructura de la solución

6. Estrategia de monitoreo

7. Protocolos de seguridad y gobernanza

8. Estrategia de despliegue organizacional y beneficios

9. Hallazgos, limitaciones y plan de mejoras

10. Conclusiones

Anexo A — Evidencias y recursos

# 1. Resumen ejecutivo y valor para la organización

Una telco pierde el 26,5% de sus clientes al año y captar un cliente nuevo cuesta entre 5 y 7 veces más que retener a uno existente. Este proyecto construye una solución de datos e IA de extremo a extremo que anticipa qué clientes van a abandonar (*churn*), para que el negocio actúe antes de perderlos: un pipeline DataOps que ingesta, limpia, valida y carga 7.043 registros a una base de datos en la nube (Fase 1), y un modelo de clasificación supervisado que predice el abandono con un recall del 79.7% —detecta 4 de cada 5 fugas—, servido como microservicios y consumido por un dashboard de BI con demo en vivo (Fase 2).

Valor para la organización: el modelo prioriza a los 2.914 clientes en riesgo por probabilidad de fuga, transformando la retención de reactiva a proactiva y focalizada: el equipo comercial concentra sus incentivos en la fracción correcta de la cartera en lugar de campañas masivas. La solución es reproducible (pipeline idempotente, código versionado), auditable (logs por corrida, RLS) y cumple la Ley 21.719 de protección de datos desde el diseño. Este informe agrega la vista de operación: requerimiento de infraestructura, estrategia de monitoreo, protocolos de gobernanza y plan de despliegue organizacional.

# 2. Metodología PMBOK y plan de gestión del proyecto

## 2.1 Justificación de la metodología

Se adoptó un enfoque PMBOK híbrido: ciclo de vida predictivo para la estructura del proyecto —el alcance, los entregables y las fechas de las evaluaciones estaban definidos desde el inicio, lo que exige planificación por hitos— combinado con desarrollo adaptativo (sprints semanales) dentro de cada fase, porque los requisitos técnicos evolucionaron con la retroalimentación del docente (p. ej., desacoplar el monolito en microservicios tras la Parcial 2, o separar entrenamiento e inferencia en la Parcial 3). Un ejemplo concreto de esta alineación: el hito «Parcial 3» fijaba el entregable (modelo + dashboard), pero el *cómo* se iteró en sprints —primero el modelo baseline, luego el balanceado, luego el serving—. PMBOK aporta control de alcance y riesgos; lo adaptativo, capacidad de reacción.

## 2.2 Plan de gestión

| Grupo de procesos PMBOK | Aplicación concreta en el proyecto |
| --- | --- |
| Inicio | Caso de negocio: costo del churn; acta implícita del encargo; selección del caso Telco (7.043 registros reales) |
| Planificación | EDT por fases (pipeline → modelo → operación); hitos = evaluaciones; arquitectura cloud objetivo; matriz de riesgos |
| Ejecución | Sprints semanales por etapa del pipeline y del modelo; pair-review entre integrantes; commits descriptivos |
| Monitoreo y control | CI con pytest en cada push (GitHub Actions); revisión del docente por parcial como control de calidad; gestión de cambios vía issues/commits |
| Cierre | EFT: informe consolidado, defensa con demo y lecciones aprendidas |

Herramientas y evidencias: el repositorio GitHub operó como herramienta de gestión —el historial de commits documenta los sprints, las ramas los cambios mayores y los releases los hitos— y GitHub Actions como control automatizado. Gestión de riesgos aplicada: se identificaron y mitigaron riesgos reales, como la suspensión del *free tier* por inactividad (mitigación: verificación previa a cada demo), el sobreajuste del modelo (mitigación: holdout estratificado) y la fuga de credenciales (mitigación: .env + escaneo del historial). En un despliegue organizacional, esta gestión escalaría a Jira o MS Project con tableros por equipo.

# 3. Desarrollo del proyecto — Fase 1: pipeline DataOps

Necesidad de DataOps frente al enfoque tradicional: en un flujo tradicional, un analista procesa un CSV a mano, sin versionado ni validación reproducible: cada corrida es distinta, los errores se descubren tarde y nada es auditable. DataOps aplica principios de ingeniería (automatización, testing, versionado, monitoreo) al ciclo de vida del dato. En este proyecto, eso se materializa en un pipeline de cuatro etapas —ingesta → limpieza y transformación → validación estructural y semántica → carga— totalmente automatizado y reproducible: la misma entrada produce siempre la misma salida (carga *full-refresh* idempotente y transaccional).

El pipeline procesa 7.043 registros y los deja con 0 nulos y tipos correctos en PostgreSQL 17 (Supabase); los registros que fallan la validación no se pierden: quedan auditados en clientes_rechazados con su motivo. Cada corrida registra su evidencia en carga_logs (leídos, insertados, rechazados, duración, estado). El procesamiento se expone como API REST (FastAPI + Swagger) desplegada en Railway, cada etapa corre como un contenedor por capa (Docker), y el código se versiona en GitHub con CI (pytest en cada push). Las mejoras de la Parcial 2 ya están incorporadas: arquitectura desacoplada (GitHub · Railway · Supabase), modularización por contenedores, Row-Level Security y métricas por etapa en la API.

# 4. Desarrollo — Fase 2: modelo de IA y análisis de rendimiento

## 4.1 Diseño y entrenamiento

Sobre los datos curados se entrena un clasificador binario supervisado (objetivo: churn). Como la clase está desbalanceada (26,5% de churn), se prioriza el recall —en retención, el error caro es el falso negativo: un cliente que se va sin ser detectado— y se maneja el desbalance con class_weight='balanced' (SMOTE fue evaluado y descartado para no introducir datos sintéticos). Partición 70/30 estratificada: train 4.930 / test 2.113. El preprocesamiento (estandarización de numéricas + one-hot de categóricas) vive dentro del Pipeline de scikit-learn, evitando fuga de datos y garantizando que producción aplique las mismas transformaciones que el entrenamiento.

| Modelo | Accuracy | Recall | Precision | F1 | Gini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LogReg (baseline) | 81.0% | 56.0% | 67.1% | 0.610 | 0.693 |
| Arbol (baseline) | 79.5% | 60.6% | 61.6% | 0.611 | 0.664 |
| LogReg balanceada | 74.2% | 79.7% | 50.9% | 0.621 | 0.693 |
| RandomForest balanceado | 77.1% | 63.5% | 56.1% | 0.596 | 0.645 |

Se selecciona la Regresión Logística balanceada: mejor F1 (0.621) y mayor recall (79.7%). Su exactitud (74,2%) es menor que la del baseline (81,0%), pero esa exactitud es engañosa: por el desbalance, predecir «nadie se va» ya daría ~73,5% sin detectar un solo abandono. El Random Forest ilustra el sobreajuste: 100% de recall en entrenamiento cae a 63,5% en prueba; la Regresión Logística rinde casi igual en ambos conjuntos.

## 4.2 Análisis de rendimiento del modelo

La matriz de confusión sobre los 2.113 clientes de prueba: de los 561 que realmente abandonan, el modelo detecta 447 (TP) y deja escapar 114 (FN); acierta 1121 (TN) de los que se quedan y genera 431 falsas alarmas (FP). El recall 79.7% = TP/(TP+FN) captura 4 de cada 5 fugas; la precisión 50.9% refleja el costo en falsas alarmas (aceptable: una falsa alarma solo gasta un incentivo); el F1 0.621 equilibra ambos. La curva ROC entrega un AUC de 0.846, es decir un coeficiente de Gini de 0.693 (Gini = 2·AUC − 1): el modelo ordena por riesgo con una capacidad muy superior al azar (Gini = 0), lo que habilita priorizar campañas por probabilidad.

Figura 1. Curvas ROC de los cuatro modelos evaluados (AUC del elegido: 0.846).

## 4.3 Serving e integración BI

El modelo se opera como dos microservicios independientes (misma imagen, rol por variable de entorno) que se comunican solo vía Supabase: trainer (POST /train) entrena y guarda el modelo serializado en modelo_artefacto; predictor (GET /metrics, POST /predict/batch, GET /predict/cliente/{id}, POST /predict/nuevo) lo carga y predice sin re-entrenar. El endpoint /predict/nuevo predice el riesgo de un cliente que el modelo nunca vio y explica los factores que empujan la predicción (contribución coeficiente × valor), demostrando generalización e interpretabilidad. Un dashboard Streamlit + Plotly consume la tabla predicciones como fuente única: KPIs, matriz de confusión, churn por segmento, análisis de errores caso a caso, embudo del pipeline y formulario de cliente nuevo — todo demostrable en vivo.

# 5. Requerimiento de infraestructura de la solución

Decisión nube vs. on-premise: se requiere nube como plataforma principal. Justificación: (1) costo inicial cero frente a adquirir y operar servidores propios; (2) elasticidad —los picos de cómputo son breves (entrenamiento: 1,3 s) y no justifican hardware dedicado—; (3) servicios gestionados (PostgreSQL con backups y TLS incluidos) que reducen carga operacional. *On-premise* solo se justificaría por una política estricta de soberanía de datos; la Ley 21.719 no lo exige si el tratamiento cumple sus garantías. La implementación actual ya opera 100% en nube (Railway + Supabase + GitHub), validando la decisión.

## 5.1 Recursos técnicos requeridos (producción organizacional)

| Recurso | Requerimiento | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Cómputo — API y predictor | 2 servicios de 1–2 vCPU / 2–4 GB RAM c/u | Medición real: ~200 MB RAM y CPU ~10% para 7.043 registros; margen 10× para crecer |
| Cómputo — trainer | Job bajo demanda (no 24/7), 2 vCPU / 4 GB | Entrena en segundos; pagar solo al ejecutar |
| Almacenamiento | PostgreSQL gestionado 50 GB, backups diarios, retención 30 días | Base actual < 10 MB; margen para historial de predicciones y nuevas fuentes |
| Red | TLS 1.2+ en todo el tráfico; servicios y BD en la misma región | El benchmark mostró que la latencia de red domina (~218.8× vs. local): colocalizar reduce el cuello de botella |
| Disponibilidad | Health checks + reinicio automático; ≥ 2 réplicas del predictor tras balanceador (objetivo 99,9%) | El predictor es sin estado (el modelo vive en la BD): replicar es trivial |
| Redundancia | Réplica de lectura de la BD + backups verificados | La BD es el único punto único de fallo real del diseño |

Software y dependencias: Python 3.11, scikit-learn 1.9 (versión fijada: el artefacto serializado exige la misma versión al deserializar), FastAPI/uvicorn, Streamlit, PostgreSQL 17, Docker. Escalabilidad: el diseño escala horizontalmente —el predictor es *stateless* y el pipeline procesa por lotes—; para volúmenes de millones de registros, la evolución natural es particionar la carga por lotes e incorporar un orquestador (Airflow) manteniendo la misma lógica por etapas.

# 6. Estrategia de monitoreo

La estrategia cubre tres planos: infraestructura (¿está viva la solución?), datos (¿el pipeline procesa bien?) y modelo (¿sigue prediciendo bien?). Se distingue lo ya implementado de la propuesta de evolución.

## 6.1 Implementado hoy

(1) Salud de servicios: cada microservicio expone GET /health; Railway lo consulta como *health check* y aplica reinicio automático ante fallo (restartPolicyType: ON_FAILURE). (2) Auditoría del pipeline: cada corrida registra en carga_logs los registros leídos/insertados/rechazados, duración y estado — un historial consultable de la salud del dato. (3) Rendimiento: medición instrumentada con psutil (tiempo por operación, RAM, CPU) documentada en outputs/rendimiento/. (4) Visibilidad en vivo: el dashboard se auto-refresca y refleja el estado real de la BD (modelo entrenado, predicciones) cada 3 segundos.

## 6.2 Propuesta de evolución

| Plano | Métrica clave | Herramienta propuesta | Alerta proactiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Latencia p95, tasa de error 5xx, RAM/CPU por servicio, uptime | Prometheus + Grafana (exporters en cada servicio) | Slack/correo si p95 > 2 s o error rate > 1% |
| Datos | % de registros rechazados por corrida, duración del pipeline | Consulta programada sobre carga_logs | Alerta si rechazados > 5% o duración > 2× histórico |
| Modelo | Deriva de datos (PSI por variable), recall mensual re-etiquetado | Job programado de evaluación contra churn real observado | Alerta si recall < 70% → disparar re-entrenamiento |

La cadena Jenkins del material se cubre en este proyecto con GitHub Actions (mismo rol: CI que ejecuta pytest en cada push); Prometheus/Grafana quedan propuestos porque el valor de monitoreo continuo aparece con operación 24/7 organizacional. El principio rector: detección de incidencias antes que el usuario — la alerta de deriva del modelo es la más importante, porque un modelo degradado falla en silencio.

# 7. Protocolos de seguridad y gobernanza

## 7.1 Controles de seguridad implementados (con mejoras de la Parcial 3)

(1) Credenciales: 0 secretos en el código y en el historial de git (verificado); las claves viven en variables de entorno y .env está en .gitignore. (2) Acceso a datos: Row-Level Security activo en todas las tablas, cerradas por defecto; los roles públicos anon/authenticated no leen nada; existe un rol de solo lectura (telco_lectura) para consumo analítico — privilegio mínimo. (3) Cifrado: TLS en tránsito en toda la cadena (API, BD, dashboard). (4) Entorno: escaneo de dependencias con pip-audit (10 CVEs detectados y con plan de actualización) y propuesta de trivy para las imágenes. (5) Auditoría: carga_logs + historial de git + esta auditoría documentada como evidencia.

## 7.2 Gobernanza de datos

| Componente de gobernanza | Definición en el proyecto |
| --- | --- |
| Clasificación de datos | Datos personales no sensibles (género, edad, servicios, cargos); customerID seudonimizado (sin nombre/RUT) |
| Linaje del dato | Trazable por zonas: raw → clean → validated → BD; cada archivo con timestamp de corrida |
| Políticas de acceso | Dueño (pipeline, escritura) / telco_lectura (BI, lectura) / anon (bloqueado) — separación de funciones |
| Versionado del modelo | modelo_artefacto guarda modelo + métricas + fecha: qué modelo estaba en producción y cuándo |
| Retención y derechos | Indexación por customer_id habilita derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación) de la Ley 21.719 |
| Gestión de riesgos | Matriz: fuga de credenciales (mitigada), CVEs (plan), free tier (keep-alive), deriva del modelo (monitoreo §6) |

Cumplimiento normativo: la Ley 21.719 (moderniza la 19.628; vigencia plena 01-12-2026, estándar tipo GDPR) se cumple desde el diseño: finalidad única (predecir churn), minimización (solo variables necesarias, sin identificadores directos), seguridad (controles anteriores) y responsabilidad proactiva (evidencia auditable). La gobernanza no es un documento aparte: está embebida en el sistema (RLS, logs, zonas, versionado).

# 8. Estrategia de despliegue organizacional y beneficios

El despliegue en una organización real se plantea como adopción progresiva en cuatro fases, minimizando el impacto operacional y generando confianza con resultados tempranos:

| Fase | Alcance | Criterio para avanzar |
| --- | --- | --- |
| 1. Piloto (4–6 semanas) | Equipo de retención usa el dashboard (solo lectura) sobre la cartera; contacto manual del top-100 en riesgo | Tasa de retención del grupo contactado > grupo control |
| 2. Integración CRM | El CRM consulta el predictor vía API (predicción individual en la ficha del cliente) | Adopción por ejecutivos; latencia < 1 s |
| 3. Automatización | Scoring batch semanal alimenta campañas segmentadas automáticas | ROI de campañas > costo de incentivos |
| 4. Operación continua | Re-entrenamiento programado + monitoreo de deriva (§6) + comité de gobernanza | Recall estable ≥ 75% en producción |

Integración con sistemas existentes: la API REST es el contrato — el CRM consume POST /predict/nuevo (predicción al vuelo con factores explicativos, útil para el ejecutivo en llamada) y el batch semanal actualiza predicciones para los tableros. Migración de datos: el pipeline ya acepta la fuente por archivo; conectarlo al sistema transaccional real solo cambia la etapa de ingesta (el resto del pipeline no se toca). Capacitación: sesiones cortas por rol (ejecutivos: leer el dashboard y el porqué de cada predicción; analistas: interpretar métricas; TI: operación y alertas). Actualizaciones sin riesgo: el versionado del modelo en modelo_artefacto permite *rollback* inmediato al modelo anterior si una versión nueva degrada.

Beneficios esperados: con recall del 79.7%, de cada 100 fugas el sistema anticipa ~80; incluso reteniendo solo una fracción de ellas, el ahorro supera con holgura el costo de operación (la infraestructura del §5 es de bajo costo). Beneficios cualitativos: decisiones basadas en datos, trazabilidad ante auditorías y cumplimiento normativo demostrable.

# 9. Hallazgos, limitaciones y plan de mejoras

Limitaciones detectadas con evidencia, la mejora que deriva de cada una y cómo se implementaría:

| Limitación (evidencia) | Mejora propuesta | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Precisión 50,9%: 1 de 2 alarmas es falsa | Ajustar umbral de decisión / priorizar por probabilidad | Barrido del umbral sobre el holdout optimizando F1 o costo de negocio |
| Random Forest sobreajusta (recall 100% train → 63,5% test) | Regularización (max_depth, min_samples_leaf) | Búsqueda de hiperparámetros con validación cruzada |
| Dataset pequeño y desbalanceado (7.043; 26,5%) | Validación cruzada k-fold + feature engineering | cross_val_score (k=5) en el modo --eval del pipeline de modelado |
| Latencia de red domina (~218.8× vs. local) | Colocalizar cómputo y datos / cachear lecturas | Misma región Railway–Supabase; caché del artefacto ya implementada en el predictor |
| 10 CVEs en dependencias | Actualización planificada | Renovar python-dotenv de inmediato; upgrade coordinado de FastAPI/starlette con re-test |
| Free tier se suspende por inactividad | Keep-alive o tier pago en producción | Ping programado a /health; en organización: plan de pago (§5) |

El hallazgo transversal de las mediciones: el costo real de la solución no está en el cómputo del modelo (segundos) sino en la latencia de red y en la operación (monitoreo, seguridad, gobernanza) — exactamente lo que este informe planifica en los §5–§8. Varias mejoras propuestas en parciales anteriores ya fueron implementadas: microservicios de entrenamiento/inferencia separados, rol de solo lectura y predicción sobre clientes no vistos con explicación de factores.

# 10. Conclusiones

El proyecto cierra el ciclo completo de una solución de datos e IA: desde el dato crudo hasta un modelo en producción con recall del 79.7%, dashboard de BI y demo reproducible en vivo, y ahora con su plan de operación organizacional (infraestructura dimensionada con mediciones reales, monitoreo en tres planos, gobernanza embebida y despliegue progresivo). La arquitectura desacoplada demostró su valor: cada mejora (microservicios, predicción de clientes nuevos, endurecimiento de seguridad) se incorporó sin rehacer lo anterior.

Los aprendizajes clave: (1) en clases desbalanceadas, la métrica correcta (recall) vale más que la exactitud aparente; (2) la operación —monitoreo, seguridad, gobernanza— es tan determinante como el modelo para que la solución genere valor sostenido; y (3) medir antes de dimensionar: el requerimiento de infraestructura de este informe se apoya en benchmarks reales, no en supuestos.

# Anexo A — Evidencias y recursos

| Recurso | Ubicación |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub (código + CI) | github.com/BenjaminHeresmann/telco-churn-pipeline |
| API del pipeline (Swagger) | telco-api-production-e466.up.railway.app/docs |
| Microservicio trainer (Swagger) | telco-trainer-production.up.railway.app/docs |
| Microservicio predictor (Swagger) | telco-predictor-production.up.railway.app/docs |
| Dashboard BI en vivo | telco-dashboard-production.up.railway.app |
| Presentación (deck) | deck-benjaminheresmanns-projects.vercel.app |
| Modelo, métricas y auditoría | src/modelo.py · outputs/modelo/ · outputs/seguridad/ |
| Informes previos (Fase 1 y 2) | docs/Informe_Tecnico_Evaluacion2.pdf · docs/Informe_Tecnico_Evaluacion3.pdf |

Las cifras de este informe se generan automáticamente desde los artefactos reales del proyecto (outputs/modelo/metricas_modelos.csv, outputs/rendimiento/benchmark.json), garantizando trazabilidad y reproducibilidad.